Российская Федерация  
Ивановская область

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
Администрации Китовского сельского поселения  
Шуйского муниципального района

от «12» февраля 2019 года № 7- р

с. Китово

Об основных направлениях подготовки к отключению аналогового телевещания на территории Китовского сельского поселения

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», в исполнении Протокола Департамента информационного развития общества Ивановкой области от 28.01.2019 № 1/19-ВА, в соответствии с письмом Администрации Шуйского муниципального района от 07.02.2019 № б/н:

1. Заместителю Главы Администрации по вопросам муниципального имущества, земельным вопросам, благоустройству и социальным вопросам Кельману А.Б.:

- организовать и провести в формате подомовых (поквартирных) обходов работу с населением с привлечением волонтеров для оказания помощи населению в настройке (подключении) оборудования для приёма цифрового телевидения (при консультационной поддержке со стороны филиала ФГУП «Почта России») в срок до 20.02.2019 года;

- провести ревизии действующих систем коллективного приема сигналов эфирного цифрового телевещания, в случае необходимости проработать с ООО УК «Жилищсервис» вопрос восстановления систем коллективного приема эфирного телевидения в МКД с. Китово в срок до 20.02.2019 года;

- обеспечить проведение адресной работы в режиме подомовых обходов домохозяйств, расположенных в населенных пунктах, находящихся вне зоны цифрового наземного вещания, по разъяснению о подключении к операторам спутникового телевидения в срок до 20.02.2019 года;

- представить информацию о потребности населения, проживающего на территории Китовского сельского поселения, в приобретении оборудования для приема цифрового телевидения в срок до 20.02.2019 года;

- проводить еженедельные мониторинги наличия приставок декодирования цифрового телевидения у населения Китовского сельского поселения – еженедельно до 12.00 час. вторника, своевременного реагирования на возникающие проблемы, связанные с переходом на цифровое эфирное телевидение – еженедельно до 12.00 час. пятницы;

1. Ведущему специалисту Сивановой Л.В., инспектору по работе с населением Швецовой Е.П.:

- еженедельно доводить до сведения населения информацию о возможности заказа в почтовых отделениях ФГУП «Почта России» оборудования для приёма цифрового телевидения (приставок) по фиксированной цене с гарантированной доставкой;

- еженедельно размещать информационные материалы о подготовке к отключению аналогового телевизионного вещания в Ивановкой области;

- Обеспечивать размещение информационных материалов о подготовке к отключению аналогового телевизионного вещания в Ивановской области на официальном сайте Китовского сельского поселения, на объектах социальной инфраструктуры до полного перехода Ивановской области на цифровое телевещание (15 апреля 2019 года).

3. Возложить персональную ответственность за организацию и проведение основных мероприятий по подготовке к отключению аналогового телевещания на территории Китовского сельского поселения на заместителя Главы Администрации по вопросам муниципального имущества, земельным вопросам, благоустройству и социальным вопросам Кельмана А.Б.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Китовского сельского поселения А.С. Сорокина

|  |  |
| --- | --- |
| **ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**  **с распоряжением**  12 февраля 2019 года № 7 - р | |
| (дата и регистрационный индекс) | |
| Об основных направлениях подготовки к отключению аналогового телевещания на территории Китовского сельского поселения | |
| (наименование документа) | |
| **Ф.И.О. сотрудника** | **Дата  и роспись** |
| Кельман А.Б. – заместитель главы администрации |  |
| Сиванова Л.В. – ведущий специалист |  |
| Швецова Е.П. – инспектор по работе с населением |  |